САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«ГОРИЗОНТ»

ОГРН 1034702049821                                                                         ИНН 4718005612

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Пупышево  д.                                                                                                           18 октября 2020 г.

Протокол № 22

Собрание Правления.

Согласно Уставу, Собрание Правления проводит Председатель Товарищества. Он же - и секретарь, и счетная комиссия.

Всего членов Правления – 11

Присутствуют -  6

Отсутствуют: старшие по 2, 3, 4, 6, 10 линий.

Кворум есть. Открываем собрание и начинаем работать.

Повестка дня

- Отчет о проделанных работах за период июль-октябрь 2020 года.

- Рассмотрение планов работ на осенне-весенний сезон 2020-2021 годы.

- Сборы взносов в СНТ и за потреблённую электроэнергию.

- Электроэнергия.

- Переизбрание старшего по линии № 6.

- Рассмотрение заявлений от Попова Б.В.

- Положение о порядке ознакомления с документами СНТ «Горизонт»

- Приказы, уведомления, предписания, акты, Положение.

_1_

Регламент.

Для доклада мне нужно 5 минут.

Для прений 2 минуты.

Голосовали:

За – 6                                Воздержались – 0                                 Против - 0

1. ОТЧЁТ о РАБОТАХ в С Н Т

Доклад Председателя товарищества.

Первое: должны выполнить решения Общего Собрания 2020 г..       Для этого смотрим в Протокол Общего Собрания.

1.1.     Провести работы по внедрению АСКУЭ.

С августа 2020 года мы заключили договор с фирмой Ленэлектро.

Монтажником 18-21 августа были установлены 30 счётчиков АСКУЭ.

Для всех собственников у которых установили счётчики АСКУЭ, были выданы уведомления о том, что с 1 сентября 2020 года расчёт потребления ЭЭ проводится со счётчиков АСКУЭ.

Все 30 счётчиков работают в штатном режиме. Потерь в летний период не должно быть: т.к. счётчики АСКУЭ установили на все участки, на которых постоянно живут садоводы в летний период.

На сегодняшний день общее количество счётчиков АСКУЭ – 105 штук.

_2_

1.2.    Подсыпка проведена на всех линиях.

На это мероприятие у нас было выделено по смете 48 000 рублей. Потратили 72 000 рублей. 24 000 рублей уплачены из суммы аренды магазина (30 000 рублей).

За 9 машин по 6 500 рублей и 13 500 рублей выплачены работникам по выравниванию кучек подсыпки.

Подсыпали шлаком.

Акт имеется. Подписан Старшими по линиям.

На сегодняшний день на 1-ой и 4-ой линиях образовались глубокие ямки, и я прошу у вас разрешение на покупку щебня

4 куб. м. на подсыпку на 1 и 4-ю линию.

Кто за то, чтобы купить 4 куб. м. щебня прошу голосовать.

Голосовали:

За – 6                                  Воздержались – 0                                Против - 0

Принято: члены правления дали разрешение на приобретение 1 машины с 4 куб. м. щебня.

1.3 Опрыскивание химическим раствором ЗОП СНТ. Опрыскивание от клещей прошло в мае 2020 года.

Выплачено 6 750 рублей. Акт - имеется.

1.4 Мелиорация (местная).

В июле 2020 года проводили работы по мелиорации

на Октябрьской дороге у 1, 2, 3, 5, 6 линиях.

Подготавливали места для проведения работ для трактора: чистили от порослей и травы канавы, обочины канав.

Купили водопропускную трубу 5 метровую. 25 июля приехал трактор, вытащил трубу, проложенную через дорогу на территорию СНТ Природа и положили её рядом с трубой на 5-ой линии. Купленную трубу также положили рядом с этими двумя трубами. Теперь вся вода в канаве идёт через три трубы.

Какой будет эффект - увидим весной.

Если это решение проблемы будет правильным и не будет подтопления, то честь нам и хвала.

Трактор отработал два дня по 5 часов. Бухгалтер выплатила трактористу (работал он один без работников) по договору – подряду 13 000 рублей, плюс мы заплатили 2 НДФЛ и в

_3_

пенсионный фонд – 1900 рублей. Стоимость трубы с доставкой равно 7 300 рублей. Итого с 70 000, запланированных на это мероприятие вычитаем 22 200 рублей и осталось 47 800 рублей.

Предлагаю оставшуюся сумму денег израсходовать на мелиорацию на канавах по линиям.

На 2-ой линии в районе уч. 65, 66, 69 подготовлены места для чистки и углубления канавы (спилены деревья, скошена трава и убран мусор из канавы).

На 9-ой линии также подготовлена канава в районе пожарного пруда (спилены деревья, скошена трава и убран мусор из канавы).

В этом месте необходимо углубить канаву и сделать приямки с двух сторон трубы.

На 10-ой линии срочно необходимо спилить высокие деревья вдоль канавы в конце линии.

Если есть ещё какие места, укажите и мы используем остаток денег на эти работы.

Кто за то, чтобы использовать оставшиеся деньги на мелиорацию, на продолжение этих работ на канавах наших линий?

Голосовали:

За – 6                                 Воздержались – 0                                  Против - 0

Принято использовать оставшиеся деньги на мелиорацию на работы на наших линиях.

2. ПЛАНЫ на НОЯБРЬ-ИЮНЬ 2020 г.

2.1 Приобретение программы 1С – САДАВОД.

2.1.1 До сих пор я пользовался своей программой, но настанет время и придёт другой бухгалтер, который не сможет работать по этой программе. Её знаю только я, а программа 1С – САДОВОД – всероссийская лицензионная программа, есть инструкции и есть техническая поддержка профессионалов. Любой бухгалтер легко освоит её. Ежегодная оплата за использование этой программы 17 000 рублей, т.е. по 1 400 рублей в месяц. Поддержите меня, она очень необходима.

_4_

Кто за то, чтобы использовать эту программу для бухгалтерии? Прошу голосовать.

Голосовали:

За – 5                                Воздержались – 0                                Против - 1

Принято использовать программу 1С-САДОВОД для бухгалтерии.

2.2.  Подготовить проект новой сметы.

2.3.  Подготовить доверенности для проведения общего собрания в июне 2021 года.     Очень может быть, что собрание опять будет Заочным, тогда доверенности будут не нужны, будем опять собирать бюллетени.

3.  СБОРЫ ВЗНОСОВ в СНТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

3.1. Представляю информацию по сбору членских, целевых взносов.  См. Таблицу Должники по членским взносам.

Ещё 18 % Собственников не заплатили по членским взносам.

3.2.  Недобор ещё существенный, но мы решили принимать и в воскресенье с 12 до 15 часов 01 ноября 2020 г.

4.  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

4.1.  В СМЕТЕ есть позиция: оплата за потери ЭЭ 6% и …     55 000 рублей.

На этот день у нас собрано 45 000 рублей.

Собираемость по ЭЭ стала лучше. По 105 счётчикам АСКУЭ я вижу их потребление через компьютер и подсказываю всем, у кого большое потребление, что надо заплатить, высылаю по АЭП тексты с реквизитами и суммой оплаты в Банк.

4.2.   УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ в С Н Т

Внедрение светодиодных ламп на уличное освещение дало возможность максимально использовать их по времени освещения:

_5_

с начала наступления сумерек и до 24 часов каждый день.

В 2017 году у нас в СНТ была проведена переделка светильников с ламп типа ДРЛ на светодиодные. В этом году было улучшено освещение линий дополнительными 20-ю прожекторами в 10 W и 10-ю прожекторами 20 W.

На сегодня количество ламп и прожекторов ровно 100.

Общая мощность потребления на уличное освещение и график включения и выключения указаны на 1-ой, 2-ей таблицах.

На всех линиях установлены светильники через каждый столб.

Я думаю, что на этом количестве светильников можем и остановиться.

5. Переизбрание старшего по 6-ой линии.

Надо поставить вопрос о переизбрании старшей по линии № 6 Краснояровой Н.В.

Очень редко посещает свой участок, поэтому не может выполнять свои функции старшей по линии.

Предлагаю назначить временно исполняющего старшего по 6-ой линии до избрания на ОС СНТ в 2021 г. Алексея Неупокоева с 217 участка. Грамотный, волевой, деятельный:

а) сделал замечание соседу, проводившему сжигание мусора в бочке при сильном ветре. Дым нарушал комфортное пребывание соседям. Сосед прекратил сжигание мусора.

б) сделал замечание садоводу, нарушающему скоростной режим проезда по линии. Указал ему, что при такой скорости (примерно 60 км в час) он может сбить маленьких детей, гуляющих рядом с линией.

Я с ним разговаривал и предложил ему быть старшим по 6-ой линии. Он - не против.

_6_

Кто за то, чтобы переизбрать на 6-ой линии старшего по линии?

Голосовали:

За – 6                                  Воздержались – 0                                  Против - 0

Принято: переизбрать ст. по лини № 6.

Кто за то, чтобы назначить временно исполняющего старшего по 6-ой линии Неупокоева Алексея Олеговича, прошу голосовать.

Голосовали:

За – 6                                 Воздержались –0                                   Против - 0

Принято, назначить временно исполняющего обязанности старшего по линии № 6 Алексея Неупокоева.

6. Рассмотрение заявлений от Попова Б.В.

26.09.2020 г. и 03.10.2020 г. в Правление Садовод Попов Борис принёс эти заявления, в которых он просит ознакомиться со многими документами СНТ: всеми протоколами собраний с 2018 года.

А также он хочет копии этих документов.

08 октября мне позвонил прокурор Волховского района и задал вопрос: «Правда, что Вы отключили высоковольтные провода к участку Попова Б.В.»?

Я ответил, что он врёт. Это было временное отключение проводов на 15 минут для подключения прибора учёта АСКУЭ.

Каждому садоводу перед установкой этой системы вручается Уведомление об установки прибора учёта АСКУЭ.

В нашем СНТ с 2017 года проводится внедрение АСКУЭ, и эта система была принята в 2017 году на ОС. Каждый год мы устанавливаем по 30 счётчиков АСКУЭ.

_7_

На что он спросил у меня АЭП и сказал, чтобы я ответил на вопросы в тексте, который он пришлёт.

По закону Попов Б.В. имеет право ознакомится с любыми документами СНТ, но копии выдаются за плату.

Вопрос, который мы должны принять, это по какой цене ему выдавать копии документов? Я предлагаю по 7 рублей за каждую страницу. В Волхове копия одной страницы стоит 7 рублей.

Кто за эту цену 7 рублей за оду страницу прошу голосовать?

Голосовали:

За – 3                                Воздержались – 2                                 Против - 1

Принято: 7 рублей за копию одной страницы.

- Положение о порядке ознакомления с документами СНТ «Горизонт»

7.1 Принятие документа «Положение о порядке ознакомления с документами СНТ «Горизонт». Кто за то, чтобы принять этот документ прошу голосовать?                          Голосовали:

За – 6                                Воздержались – 0                                 Против – 0

Документ принят единогласно.

8. Приказы, уведомления, предписания, акты.

7.1. Акт о подсыпке дорог

7.2. График включения уличного освещения.

7.3. Текст Уличное Освещение.

7.4. Таблица должников.

7.5.  Положение.

Повестка дня исчерпана. На этом,
 собрание правления считаю закрытым. Всем, спасибо!

Следующее собрание правления планируется 2 мая 2021 года.

Председатель собрания                                       /Смирнов А.М./

_8_