Приложение 1.

Доклад председателя правления на ОС 24.06.2017 год

Первое: должны выполнить решения Общего Собрания от 25 июня 2016 года.

1.1      Провести работы по строительству площадки и окончить в срок май, июнь 2016 года. Начали 8 июня 2016 года, но был форс-мажор.

Повторно начали 12 октября и закончили 14 октября 2016 года.

15 октября привезли 3 бачка. Работу завершили полностью.

1.2     Установка счётчиков на 7-ой и 3-ей линиях в июне, июле.  Начали в июне и закончили в июле.

1.3    Подсыпка дорожного полотна на линиях июль, август.

Подсыпали щебнем и асфальтовой крошкой.

На это мероприятие у нас было выделено по смете 102000 рублей с налогами.

Потратили 140 000 рублей со всеми налогами.

Дополнительные деньги использовали из возвращённых долгов за прошлые года.

Подсыпаны частично или полностью все дороги на всех линиях. Таблица расходов на подсыпку в             Приложении 2.

1.4 На вырубку порослей денег в смете не было предусмотрено.

Вырубку порослей под ЛЭП проводил я, так как никто не будет

делать эту работу бесплатно.

Вырубка под ЛЭП проведена на всех линиях.                                                                                                                                В этом году в смете предусмотрена работа по подрезке порослей. Будем подрезать поросль на Глиняной дороге.

-1-

1.5.  Чистка линий от снега была проведена 3 раза, на это ушло 20000 рублей с налогами.

1.6.  Внедрили автоматизированную систему включение уличного освещения. Теперь не надо ходить включать и выключать освещение вручную.  Уличное освещение включается и выключается автоматически по заданному графику.                                                                   Приложение 5.

1.7. Поиск потерь электроэнергии зимой.

С 2012 года у нас была эта проблема и только в 2017 году, можно сказать, мы её частично решили.

Зимой   проводилась тщательная проверка за расходом электроэнергии (ЭЭ) на участках СНТ. Найдены места расхода неучтённой ЭЭ. Установлены контрольные счётчики на некоторые участки.

Полное описание этих работ в                                               Приложении 3.

Потери уменьшились на 1 мая 2017 года на 80 000 рублей.

Летом найти потери или воровство ЭЭ проблематично, поэтому я предлагаю внедрить АСКУЭ.                                                   Приложение 4.

1.8. Проведение ОС в виде уполномоченных.

Так как в 2018 году будет отменено проведение ОС в виде уполномоченных, то СП приняло решение, для получения кворума на ОС использовать Доверенности.

С этого года мы организовали и успешно провели сбор подписей на доверенностях для ОС.    Доверители – старшие по линии.

По протоколу Общего собрания от 25 июня 2016 года все позиции сметы выполнены.

По сбору членских, целевых взносов и оплаты за потреблённую ЭЭ.

Недобор по членским и целевым взносам 8%.

С оплатой за потреблённую ЭЭ в зимний период - проблема.

ЭЭ - потребляют, а платить – нет денег!!!

Председатель собрания                                                            /Смирнов А.М./

-2-