Приложение 1.

Отчёт председателя правления на ОС 2018 год

Первое: должны выполнить в 2017-2018 г.  решения Общего Собрания 24 июня 2017 года.

1.1.     Установка счётчиков на 10-ой и 2-ой линиях в июне, июле.              Начали в июне и закончили в июле. Счётчики работают нормально.

1.2. Подсыпка дорожного полотна на линиях июль, август.

На это мероприятие у нас было выделено по смете 30 000 рублей с налогами. Потратили 64 000 рублей на 4 машины с асфальтовой крошкой. 34 000 рублей использовали из возвращённых долгов за прошлые года и 16000 дал «магазин» на 5-ую машину.

Подсыпаны частично или полностью все дороги на всех линиях. Таблица расходов на подсыпку в Приложение 6.

1.3.  На вырубку порослей денег в смете было 30 000 рублей.

Вырубку порослей под ЛЭП проводили члены садоводства по договорам-подрядам. Все деньги израсходованы полностью.       Приложение 11.

Вырубка под ЛЭП проведена на всех линиях.         На «Глиняной» дороге подрезать поросль будем в этом году.

1.4. Чистка линий от снега была проведена 3 раза, на это было выделено 24 000 рублей, израсходовали 22 000 рублей.

1.5. Провели чистку всех канав в конце линий со стороны Октябрьской дороги. Вырублены деревья, очищены от кустарников и углублены канавы экскаватором. Эта работа была проведена 28,29,30 августа 2017 года.

Общая длинна очищенных канав - 100 метров, по 250 рублей 1 метр.

Оплата была проведена по договору-подряда в 24 012 рублей.

-1-

1.6. Проведена замена ламп ДРЛ мощностью в 250 ватт каждая, на светодиодные лампы 20 ваттные. (Внеплановая работа)

На это мероприятие было затрачено 8 400 рублей.

Зимой лампы включались ежедневно с наступлением сумерек и выключались в 24-00.

При этом, максимальная сумма денег, потраченная на потребление ЭЭ для уличного освещения 4200 рублей!!!!!!!!

1.7. Контроль потребления электроэнергии зимой.

С 2012 года у нас была эта проблема и только в 2017 году, можно сказать, мы её частично решили: внедрили АСКУЭ.

Зимой в 2017 -2018 г. Я продолжил проверку за расходом электроэнергии на участках СНТ. Проверка показала, что с внедрением АСКУЭ

потребление ЭЭ значительно снизилось.                                    Приложение 7.

Смотрите на Графике потребление ЭЭ в 2017 году (линия красного цвета).

Поэтому я предлагаю продолжить внедрение АСКУЭ, и установить ещё 30 счётчиков.

2. Доверенности на членов СНТ для проведения ОС.

В 2017 году мы организовали и успешно провели сбор подписей на доверенностях для ОС. Доверители – вы, старшие по линии.

В этом году продолжили сбор подписей на Доверенностях для ОС.

По протоколу Общего собрания от 25 июня 2017 года все позиции сметы выполнены.

По сбору членских, целевых взносов и оплаты за потреблённую ЭЭ.

Недобор по членским и целевым взносам на 30 июня 2018 года -3 %.

Не оплатили взносы 27 собственников.

Список № участков должников за 2017 год прикладывается.

С этого года всем будет выданы тексты с суммами взносов и реквизитами банка.

-2-

С 1 января 2019 года вступает в силу новый закон ФЗ-217.

С 2019 года все платежи будут проводиться только через банк.

Поэтому будем учиться платить взносы в банк с этого года на наш расчётный счёт!

3. На этом ОС я предлагаю проект новой редакции Устава для ознакомления и обсуждения.

Приложение 8.

4. Проведена работа по увеличению информированности всех наших садоводов, посредством внедрения оповещения через Адреса Электронных Почт (АЭП).

На сегодняшний день мною собрано 150  АЭП.

Надеюсь ещё некоторые мне дадут АЭП.

С марта 2018 года все садоводы, кто предоставил мне АЭП получают актуальную информацию:

- сведения о состоянии дорог зимой,

- информацию о чрезвычайных происшествиях,

- опросы по жизненно важным мероприятиям,

- инструкции по многим проблемам,

- по проведению ОС (время и адрес),

- многое другое.

Председатель правления                                          /Смирнов А.М./

-3-