Приложение 1.

Доклад председателя правления на ОС 22.06.2019 год

Первое: должны выполнить в 2018 г.  решения Общего Собрания 30 июня 2018 года.

  - Установка выключателей на 1,4,5,6 линиях в июне, июле.  Начали в июле и закончили в августе.

1.2 Подсыпка дорожного полотна на линиях июль, август.

Подсыпали песочно-щебневой смесью.

На это мероприятие у нас было выделено по смете 32000 рублей.

Подсыпана полностью дорога на 4-ой линии.

1.3 На вырубку порослей было предусмотрено 60 000 рублей.

Вырубка порослей под ЛЭП.

Вырубка порослей под ЛЭП проведена на 4-ой линии и

Под ЛЭП на Октябрьской (Глиняной) дороге.

1.4 Чистка линий от снега была проведена 5 раз.

-1-

1.5 Внедрение АСКУЭ.

В августе установили счётчики АСКУЭ на 30 опор линии ЭП и подключили их. Работают в штатном режиме.

Я все счётчики АСКУЭ вижу в своём компьютере и вначале каждого месяца отправляю по АЭП квитанции по оплате сумм потребления ЭЭ.

Сейчас у нас установлено 45 счётчиков АСКУЭ. Ещё намечаем установить в этом году 30 счётчиков. Список установки счётчиков АСКУЭ прилагается.

Внедрение АСКУЭ повышает уровень контроля потребления ЭЭ: садоводы видят потребление ЭЭ своих нагрузок ЭЭ на компьютере. Оплачивать так же можно через компьютер.   Некоторые садоводы уже умеют оплачивать с компьютера или оплачивают в ПАО Сбербанке с квитанции, которые я посылаю на АЭП.

По протоколу Общего собрания от 30 июня 2018 года все позиции сметы выполнены.

По сбору членских, целевых взносов и оплаты за потреблённую ЭЭ.

Недобор по членским и целевым взносам 15%.

С оплатой за потреблённую ЭЭ в зимний период проблем нет!

Многие садоводы уже научились платить самостоятельно в банк на расчётный счёт СНТ.

Разное:

- Перешли с банка Александровский в банк ПАО Сбербанк.

- Введён новый адрес Электронной почты. Набрано 200 АЭП.

- Происшествия в СНТ за 2018-2019 годы.

Председатель собрания                                                            /Смирнов А.М./

-2-