Отчёт Председателя товарищества.

Первое: должны выполнить в 2019-2020 г.  решения Общего Собрания.       Для этого смотрим в Протокол Собрания.

1.    Проведение работ по внедрению АСКУЭ.

В июле 2019 года мы заключили договор с фирмой Ленэлектро.

Монтажником 18-21 июля были установлены 30 счётчиков АСКУЭ.

Для всех собственников у которых установили счётчики АСКУЭ, были выданы уведомления о том, что с 1 августа 2019 года расчёт потребления ЭЭ проводится со счётчиков АСКУЭ.

В декабре 2019 года на этих счётчиках были выявлены внутреннее потребление ЭЭ при выключенной нагрузке. Фирме было предъявлены претензии и 19 декабря 2019 года они заменили все счётчики 4-ой группы.

Сейчас все 30 счётчиков работают в штатном режиме.

На сегодняшний день общее количество счётчиков АСКУЭ – 75 штук.

1.2.    Подсыпка проведена на всех линиях кроме 4-ой линии.

На это мероприятие у нас было выделено по смете 130 000 рублей.

Потратили 150 000 рублей. 20 00 рублей уплачены работникам по выравниванию кучек подсыпки из суммы аренды магазина.

Подсыпали смесью щебня и песка 50 на 50.

Акт имеется. Подписан Старшими по линиям.

1.3      Выравнивание опор ЛЭП в СНТ.

В таблице № 3 указаны столбы, выравненные электриком.

Оплата за эту работу проведена по договору с ИП.

Было выровнено 14 опор на сумму 28 000 рублей.

Акт имеется. Подписан старшими по линиям.

_1_

1.4 Опрыскивание химическим раствором ЗОП СНТ. Опрыскивание от клещей прошло в мае 2019 года.

Выплачено 6300 рублей.

Акт имеются.

2.  СБОРЫ ВЗНОСОВ в СНТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

Представляю информацию по сбору членских, целевых взносов:

По членским взносам за 2019 г.

Кол. Собств., оплативших взносы: 270 – 18 = 252 собств.

Сумма сбора за 2019 год равна:               1 776 120 рублей

Долги по 2017-2018 года:

Сумма сбора за 2018 год равна:                  334 337 рублей

Сумма сбора за 2017 год равна:                  141 752 рублей

Итого:               2 252 209 рублей

По смете на 2019 год общая сумма сбора 2 032 060 рублей

В этом году собрали на 220 000 больше

3. Сборы за потреблённую ЭЭ

3.1 Потребление ЭЭ по счётчику на трансформаторной подстанции

за 2019 год равно:          202 080 кВт на сумму 786 895 рубля

Собрано денег за потреблённую ЭЭ за этот период:

185 731 кВт на сумму 766 270 рубля

Недобор                             20 000 рублей

_2_

4. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ в С Н Т

Внедрение светодиодных ламп на уличное освещение дало возможность максимально использовать их по времени освещения:

с начало наступления сумерек и до 24 часов каждый день.

В 2017 году у нас в СНТ была проведена переделка светильников с ламп типа ДРЛ на светодиодные. В этом году было улучшено освещение дополнительными 20-ю прожекторами в 10 W.

На сегодня количество ламп и прожекторов указаны

в таблице 1.

Общая мощность потребления на уличное освещение и график включения и выключения указано на 2-ой, 3-ей таблицах.

5. Ремонт площадок по сбору и хранения мусора.

5.    В этом году площадки для сбора мусора с 1-ого ноября по 5 апреля были закрыты. В этот период был проведен ремонт бачков: сварка швов на углах контейнеров. Потрачено 14 000 рублей из непредвиденных расходов.

6. Происшествия.

66.1. Выключение ЭЭ

10 мая 2019 года отключение света на 3 часа. Авария по 10 кВ.

18 июня Выключение света на 4 часа. Авария по 10 кВ.

20 июня отключение света с 6-45 до 16 часов и 21-45до 10-00 21 июня.

Авария по 10 кВ.

6.2. Происшествие 25 мая. Снятие Табличек-указателей.

6.3. Происшествие на участке № 111. Предотвращение пожара.

6.4. Происшествие на участке № 282. АСКУЭ.

6.5. Происшествие на участке № 318. Воровство. Июль 2019 г.

6.6. Происшествие на участках № 108, 128, 208. Воровство. Август 2019 г.

6.7. Посторонние лица в нашем СНТ на уч. 238 7-я линия.

_3_