ОТЧЁТ о РАБОТАХ в С Н Т за 2020 г.

Первое: должны выполнить решения Общего Собрания № 5 2020 г.

- Внедрение АСКУЭ

18-21 августа были проведены работы по установке и подключению приборов учёта АСКУЭ в количестве 30 штук.

На сегодняшний день у нас в СНТ эксплуатируются 105 счётчиков АСКУЭ.

Все счётчики работают в штатном режиме. Работоспособность счётчиков постоянно проверяется. В случае, обнаружения неправильных показаний счётчика этот счётчик меняется на другой.

В 2020 г. был заменен счётчик на участке № 254,

в 2021 г. заменили счётчик на участке № 282. Счётчик был проверен на фирме. Результат проверки – ИСПРАВЕН.

Будем искать причину несанкционированного потребления ЭЭ.

- Ремонт внутренних дорог

Ремонт дорог заключался в выравнивании поверхности дорог и подсыпке Шлаком.

На это в Смете у нас было заложено 48 000 руб. 8 машин по 6 000 руб. (без рассыпщиков).

Реально потрачено 72 000 руб.: 9 машин по 8 000 рублей (шлак - 6 500 рублей и рассыпщики 2 человека - 1 500 рублей). Перерасход закрываем суммой с аренды магазина 30 000 рублей. Выравнивание бульдозером всех линий обошлось в 14 660 рублей с налогами. Эту сумму закрыли непредвиденными расходами. Имеются все документы:

Договор, Акт выполненных работ, таблица с количеством машин на каждую линию с подписями старших по линиям.

Дополнительно была сделана Подсыпка на 1-ой линии. Подсыпали щебнем 2-4 см. Стоимость материала и рабочих (два рассыпщика) 11 500 рублей.

- Мелиорация

Произвели профилирование части канавы вдоль Октябрьской дороги и чистку торцов труб на 1-6 линиях.

_1_

В Смете СНТ на 2020 г. на местную мелиорация было выделено 70 000 рублей. Реально мы потратили на эту работу на Октябрьской (Глиняной) дороги 25 000 рублей. Остаток денежных средств в 45 000 рублей на СП № 22 от 18 октября 2020 г. мы решили потратить на ремонт канав на линиях СНТ.

Выпилили поросль с канав и профилировали канавы экскаватором на линиях:

Линия 1 - от Смольнинской дороги до участка № 20

(70 метров),

от участка № 34 до Октябрьской дороги

(80 метров),

Линия 2 - от участка № 64 до участка № 67

(50 метров),

от участка № 68 до участка № 70

(50 метров).

Линия 9 - от участка № 330 до участка № 332

(30 метров),

от участка № 337 до Октябрьской дороги

(30 метров),

от участка №338 до участка № 311

(50 метров).

Всего на этих линиях обработали канавы длиной 360 метров.

150 рублей – 1 погонный метр.

Прочистили торцы всех водопропускных труб вдоль Смольнинской дороги (10 труб).

_2_

Выменяли водопропускную трубу за долги по членским взносам у Туйчи 320 уч и установили её на канаву у пожарного водоёма на 9-ой линии.

За эту работу было выплачено 41 500 рублей по р/с через банк.

- С 1 ноября 2020 года уволилась по собственному желанию бухгалтер Горохова Валентина Семёновна. Она проработала 11 лет с несколькими Председателями СНТ. Поблагодарим её за честную и не лёгкую работу. С каждым годом бухгалтерия В СНТ становится сложнее: увеличивается количество отчётов и сложности в их представлении для контролирующих органов.

В связи с уходом бухгалтера и в связи с законом РФ № 217 (об оплате взносов на р/с) с 1-ого ноября 2020 года мы закрыли «Кассу». Сдали в Банк всю наличность до копейки.

- В кассе денег нет -

С этой даты все взносы наличными не принимаются!!!!!!!!!!

Для оплаты в Банк, бухгалтером будет проводиться рассылка квитанций с суммами и реквизитами банка по АЭП, и теперь все будем платить только на р/с в Банк.

С 1-ого января 2021 года у нас работает новый бухгалтер

Макова Галина Александровна, бывший бухгалтер Союза СНТ.

Она знает современную программу 1С и СБИС. Грамотный бухгалтер с большим опытом работы.

_3_

- В декабре 2020 г. Мы приобрели программу

1С – САДАВОД.

Программа 1С – САДОВОД – всероссийская лицензионная программа, есть инструкции и есть техническая поддержка профессионалов. Ежегодная оплата за использование этой программы 16 800 рублей.

Мы приняли решение о приобретении этой программы на собрании правления № 23 от 10 ноября 2020 г.

В период с 21. 10. 2020 года по 19. 11. 2020 года - 30 дней программа находилась в тестовой эксплуатации (бесплатно).

В этот период проводились следующие работы:

- экспортировали базу данных с существующей нашей программы в 1С;

- сформировали несколько групп членов СНТ- с АСКУЭ, с брошенными участками, без адресов электронной почты;

- проводили реальные рассылки квитанций по Электронным адресам;

- проверили формирование документов по Отчётности для контролирующих органов;

- провели оплату с контрагентами по платёжным поручениям.

С 1-ого января 2021 г. программа 1-С используется в полном объёме.

6)  Площадки для сбора мусора

6.1) Согласно принятому решению, на Общем собрании от 2019 года, наши площадки ежегодно закрываются с 1-ого ноября и до 1 мая. Поэтому 8 – ого ноября закрыли на замки обе наши площадки для мусора до 1 мая 2021 года.

6.2) Количество мусора, вывезенного с наших площадок за период с 15 апреля по 8 ноября 2020 г. равно 343 м. куб., стоимость 180 000 рублей.

_4_

7) Сборы членских взносов в СНТ и за потреблённую ЭЭ.

7.1) Представляю информацию по сбору членских, целевых взносов.  См. Таблицу Должники по членским взносам.

Ещё 6 % Собственников (на сегодняшний день) не заплатили по членским взносам за 2020 г.    Это 17 садоводов из 270.

7.2) Собираемость по ЭЭ стала лучше. По 105 счётчикам АСКУЭ мы видим потребление ЭЭ через компьютер и подсказываем всем, у кого большое потребление ЭЭ, что надо заплатить.

Высылаем по АЭП квитанции с реквизитами и суммой оплаты в Банк.

С 1-ого ноября 2020 года оплату по потреблению ЭЭ садоводы производят своевременно и в полном объёме. Т.е. теперь нам не надо оставлять 200-300 тысяч рублей в Сбербанке для оплаты за ЭЭ в зимнее время, как это мы делали в прошлые года, когда у нас не было АСКУЭ.

8) Рассмотрение заявлений от Попова Б.В.

26.09.2020 г., 03.10.2020 г., 17.10.2020 г., 31.10.2020 г.

В Правление СНТ поступили заявления от садовода Попова Бориса Васильевича, собственника участка № 258, в которых он просил ознакомиться со многими документами СНТ: всеми протоколами общих собраний с 2017 года, а также попросил копии этих документов.

По закону все садоводы имеют право ознакомиться с любыми документами СНТ.  Заявления Попова Б.В. и наши ответы смотрите в Приложении.

У нас с ним были три встречи в помещение Правления, и я дал ему все копии документов, которые он запросил.

На четвёртое заявление выслал на его АЭП все документы по финансово-экономическим обоснованиям за 2017 – 2020 годы.

_5_

Также он написал заявления в Волховскую прокуратуру и ОБЭП.

По требованию этих организаций я предоставил все документы: протоколы собраний с 2017 г., финансово-экономические обоснования, акты ревизионных комиссий.

Результаты этих проверок мне не известны. Но ни каких претензий по моей работе председателем СНТ от этих организаций в мой адрес до сих пор не поступало.

9) Происшествия в СНТ в 2020 г.

В нашем СНТ с 3 по 4 декабря в 23:45 начались пожары и сгорело три дома:

на 4-ой линии дом на уч. 138 (сгорел полностью),

два дома на 5-ой линии дом на уч. 152 (сгорел полностью) и

дом на уч. 187 (частично).

Были пожарные машины с Волхова.

Предположительная версия поджог.

4-ого декабря приезжали дознаватели, составили протокол и сдали его в комиссию на рассмотрение по поводу поджога. Комиссия решила, что это поджог и документы сдали в Полицию и возбудили уголовное дело.

Меры, принятые по этому происшествию.

В связи с этими поджогами решили написать Заявление начальнику Охраны по поводу патрулирования по линиям в нашем садоводстве.

Начальник Охраны согласился с этим предложением, но выставил нам условие, что бы в нашем садоводстве уличное освещение было включено от сумерек и до рассвета.

_6_

Я провёл телефонные разговоры со всеми членами правления, и все согласились.

Правление СНТ Горизонт решило включать уличное освещение с начало сумерек и до рассвета ежедневно.

(4-ого декабря Реле времени на включение и выключение уличного освещения перенастроены с 17:00 до 07:00).

На 25.03.2021 г. реле времени перенастроены с 20:00 до 05:00.

Лампы - светодиодные и поэтому потребление ЭЭ небольшое.

10) Асфальтирование Смольнинской дороги.

В июле 2020 г. асфальтировали часть Смольнинской дороги 500 метров. Это была не запланированная работа и её оплата производилась Целевым взносом: по 300 рублей с каждого собственника. В августе 2021 г. Было выплачено 81 000 рублей.

11) Проведение Общего собрания садоводов и собраний членов правления.

В 2020 г. было проведено восемь собраний членов правления:

с №17 по № 24.

Общее собрание СНТ, в связи с пандемией, было проведено в форме заочного голосования.

На собрание правления № 22 от 18 октября 2020 г. мной было предложено переизбрать старшего по линии №6 Красноярову Н. В. На Неупокоева Алексея.

В настоящее время он - временно исполняющий обязанности старшего по линии № 6.

Председатель товарищества                                       /Смирнов А.М./

_7_