ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОВАРИЩЕСТВА

Первое: должны выполнить в 2021-2022 г.  решения Общего Собрания.       Для этого смотрим в Протокол Собрания 2021 г.

1.   АСКУЭ.

В июле 2021 года мы заключили договор с фирмой Ленэлектро о поставке 30 приборов учёта АСКУЭ.

Монтажники 6 августа привезли и установили 30 приборов учёта АСКУЭ за один день.

Всем собственникам, у которых установили счётчики АСКУЭ, были выданы уведомления о том, что с 1 сентября 2021 года расчёт потребления ЭЭ проводится со счётчиков АСКУЭ.

Все 30 счётчиков работают в штатном режиме.

На сегодняшний день общее количество счётчиков АСКУЭ – 135 штук. Осталось внедрить ещё

15 шт. в 2022 г.,

30 шт. в 2023 г.

30 шт. в 2024 г.

Положительные результаты очевидны. Все счётчики я вижу в компьютере и ежемесячно в начале каждого месяца я рассылаю квитанции по оплате за ЭЭ.

Так же каждый садовод видит свой счётчик АСКУЭ в своём компьютере в личном кабинете.

Многие Садоводы уже оплачивают за потреблённую ЭЭ вовремя. Но некоторым садоводам мне приходится напоминать об обязательной ежемесячной оплате.

_1_

2. РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ

Ежегодно мы производим ремонт наших внутренних дорог.

В этом году мы подсыпали дороги Асфальтовой крошкой.

На это в Смете у нас было заложено 100 000 руб.

10 машин по 10 000 с рассыпщиками).

Реально потрачено 183 000 руб.: 16 машин по 10 000 рублей (крошка - 8 500 рублей и рассыпщики 2 человека - 1 500 рублей.         Перерасход 83 000 р. закрываем суммой с аренды магазина

22 500 рублей и суммой возврата долгов по членским взносам за прошедшие года. Имеются все документы:

Договор, Акт выполненных работ, таблица с количеством машин на каждую линию с подписями старших по линиям.

3. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ в С Н Т

Внедрение светодиодных ламп на уличное освещение дало возможность максимально использовать их по времени освещения:

с начало наступления сумерек и до 1 часа ночи каждый день.

В 2017 году у нас в СНТ была проведена переделка светильников с ламп типа ДРЛ на светодиодные. В этом году было улучшено освещение дополнительными 10-ю прожекторами в 20 W.

На сегодня количество ламп и прожекторов 112 шт. указаны

в таблице 1.

_2_

Общая мощность потребления на уличное освещение и график включения и выключения указано на 2-ой, 3-ей таблицах.

4. ЧИСТКА КАНАВ ОТ ПОРОСЛЕЙ

4.1. Выпиловка ИП Колье Александр

Выпиливали поросли 6-ого июля на 5-ой линии и вывезли две машины.

Выпиливали поросль на обочине со стороны электрических проводов, где

проходит линия электропередач. Это участки от столба № 14 до столба № 12.

Спилили, загрузили в машину ЗИЛ 553 и увезли на площадку у въезда в

массив. Стоимость спила и вывоза 18 000 р.

Выпиливали поросли 6-ого июля на 6-ой линии и вывезли две машины.

Выпиливали поросль на обочине со стороны электрических проводов, где

проходит линия электропередач. Это участки от столба № 14 до столба № 11.

Спилили, загрузили в машину ЗИЛ 553 и увезли на площадку у въезда в

массив. Стоимость спила и вывоза 18 000 р.

4.2. Выпиловка порослей на линиях своими силами.

С июля по сентябрь выпиливали поросли на всех линиях на территории

СНТ. Выпиливали Председатель СНТ и старшие по линиям. Почти все отходы

по выпиловке разбирались садоводами. Подробно на каких линиях и кто

можно прочитать в Приложении.

-3-

5. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ СМОЛЬНИНСКОЙ ДОРОГИ.

14 марта 2021 г. на собрании Совета Союза СНТ массива «Пупышево» было принято решение о продолжении ремонтно-строительных работ по укладке асфальта на Смольнинскую дорогу (с участием гос. поддержки 50%/50%).     Участвовали 19 СНТ, прилегающие к Смольнинской дороге.

15 мая 2021 г. на собрании Союза по Смольнинской дороги было подтверждено асфальтировать Смольнинскую дорогу.

Взнос с каждого участка (собственника) утвердили в 1 500 р.

16 мая 2021 г. руководство Союза принимало участие в общем собрании Ассоциации, где был поставлен вопрос об участии их в программе по асфальтированию в перспективе.  При участии садоводств «Ассоциации» (106 км.), сумма для одного собственника будет составлять в два раза меньше на 1 км.

Или при сумме взносов в 1 500 р. асфальтирование Смольнинской дороги можно увеличить до 2 км. в год. Тогда мы асфальтируем Смольнинскую дорогу в 2 раза быстрее.

С 6 сентября по 10 сентября 2021 г. асфальтировали 1 140 метров до СНТ Строитель-2.

6. РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ ТП

В августе Смирнов А.М. и Максакова Т.А.

проводили работы на ТП. Выпиливали поросль, косили

траву, убирали мох под ТП, грабили и убрали кучи мусора,

обрабатывали раствором Агрокиллера.

Смотрите Фотоматериал. Сэкономили 10 000 рублей.

-4-

7.  СБОР ВЗНОСОВ и за ПОТРЕБЛЁННУЮ ЭЭ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               С июня 2021 г. по 23 апреля 2022 г..

7.1.  По членским взносам:

Представляю информацию по сбору членских, целевых взносов

на 23 апреля 2022 г.:

Кол. Собств., оплативших взносы: 235 собственников.

Сдали на Асфальт 235 х 1500=352 500 р.

Сумма сбора по членским г.: 235 х 7500 = 1 762 500 р.

4 собст. По 3 уч. 8 х 1900 р. = 15 200 р.

33 собств. по 2 уч.   33 х 1900 = 62 700 р.

ИТОГО: 1 762 500 + 15 200 + 62 700 = 1 840 400 р.

Сумма сбора долга за 2017-2020 год равна                      120 000 р.

Итого сумма сбора на конец апреля равна                  2 317 500 р.

По Смете на 2021-2022 г. общая сумма сбора             1 970 000 р.

Надо добрать членские: 1 970 000 - 1 840 400      =        129 600 р.

И добрать взносы на Асфальт       15 х 1500           =          22 500 р.

7.2. Сборы за потреблённую ЭЭ:

Потребление ЭЭ по счётчику на трансформаторной подстанции

за этот период май 2021 г. по март 2022 г. равно: 206 300 кВт

на сумму 883 911 р.

Собрано денег за потреблённую ЭЭ за этот период 806 276 р.

Недобор       77 635 р.

Причина: не вовремя оплачивают за потреблённую ЭЭ.

Собрано денег за потери ЭЭ         53 000 р.    Недобор        7 000 р.

_5_

8. Мелиорация в массиве Пупышево

На протяжении многих лет садоводческие участки по весне и осени утопают в воде, т.к. не проводились работы по ремонту водосточных канав.

За это время они засорились многолетними отложениями из древесно-растительных отходов, сузились и обмелели.

В 2018 г. Союз СНТ «Пупышево» заказал проект по мелиорации всего массива «Пупышево», который был не реализован из-за не собранных денег.

В этом году правление Союза решило самостоятельно делать работу по мелиорации и с 7 октября 2021 г. начались работы на Центральной дороге от конца территории СНТ«Волхов».

Основная работа,- это выпиловка поросли и профилирование (углубление и расширение) канавы от СНТ «Волхов» до моста, где протекает ручей №2, впадающий в реку Чаженка. Далее чистка русла ручья №2 на расстояние до 1 км. от моста в сторону реки Чаженка. Работа выполнена частично: прочищена канава до моста 600 м. и после моста 20 м. Стоимость работы оценена в 300 000 р.

20, 21 октября после дождей на некоторых участках СНТ Волхов, Строитель, Горизонт, Связист было подтопление.

В связи с этим 30 октября 2021 г. в 12 часов у железнодорожной станции Пупышевосо стоялось выездное собрание Подрядчика Дмитриева Николая и Председателей СНТ Связист, Горизонт, Строитель, Волхов, Лесное, Заря.

Обсуждался вопрос: где проводить мелиорацию территориально?

Решили: 1) Прочистить трубу на проезде к Трансформаторной подстанции;

2) Прочистить и профилировать две канавы между СНТ «Строитель», «Волхов» и СНТ «Лесное», идущие от Смольнинской дороги до Центральной.

В перспективе: 1) Прочистить русло ручья №2, убрать бобровую плотину;

2) Прочистить и профилировать правую канаву, идущую по   Октябрьской дороге от СНТ «Связист», далее «Горизонт», «Строитель».

По этому решению предоставить подрядчику произвести расчёт стоимости работ.

_6_

9. ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в СНТ по 4-ому ФИДЕРУ в 2021 г.

21 и 22 ноября 2021 г. в нашем массиве Пупышево были аварийные отключения ЭЭ по 10 кВ. ЭЭ отключилась в 14 СНТ по 4-ому фидеру.

21 ноября отсутствовала ЭЭ с 9 до 14 часов,

22 ноября отсутствовала ЭЭ с 18-30 до 5 часов утра 23 ноября.

Со слов местного электрика ОЭК, Казарина Николая Павловича, отключение по 10 кВ произошло от замыканий ВЛ с деревьями:

21 ноября от ветки с налипшим снегом в районе 200 м от Главной Трансформаторной Подстанции,

22 ноября от упавшего дерева, расположенного между СНТ "Оргтехстроя" и СНТ "Дзержинец".

В связи с этими авариями было подготовлено письмо в ОЭК о принятии мер по предотвращению этих аварий. См. Приложение

24 ноября отослали письмо в ОЭК. ОЭК отреагировал мгновенно.

25 ноября приехала бригада с ОЭК и выпиливала деревья в СНТ «Художник», «Фрегат», «Ленинградец» и «Дзержинец».

1 декабря приехала бригада с ОЭК и выпиливала деревья в СНТ «Волхов» и «Нева».

8 декабря приехала бригада с ОЭК и выпиливала деревья в СНТ «Природа» и «Оргстрой».

14 декабря приехала бригада с ОЭК и выпиливала деревья в СНТ «Сигнал» «Связист», «Центр» и «Оргтехстрой».

18 декабря была проведена проверка работы бригад с ОЭК по всем СНТ.

В результате проверок обнаружилось много недостатков в их работе:

- Не выпилены в просеках много деревьев высотой от 5 м. и выше;

- Не выпилены деревья вне просеки, угрожающие падением на провода.

На базе этих недостатков составьте письма с претензиями в ОЭК от каждого Председателя СНТ, в котором выполнялись работы по выпиловке.

-7-

10. ПРОЕКТ СМЕТЫ на 2022 г.

Основным положением в разработке Сметы было не повышать сумму взноса по отношению к прошлому году.

В прошлом году сумма Сметы = 7 500 р.

В этом году сумма Сметы также = 7 500 р.

Целевой взнос на Асфальт такой же, как и в прошлом году = 1 500 р.

Итого общая сумма взноса на 2022 г. 7 500 + 1 500 = 9 000 р.

Основные изменения и дополнения Сметы 2022 г.

- Транспортные расходы с 2022 г. из Сметы исключены, т.к. касса закрыта и еженедельная перевозка денег в Банк не требуется;

- Оплата уборщику помещения Правления из Сметы исключена: т.к. наличные не принимаем. Касса закрыта, все садоводы платят на р/с Банка, и в помещение правления никто не приходит.

- В Смету введена сумма «Электроизделия». Это затраты на приобретение светодиодных приборов освещения.

- Чистка канав и обочин на территории СНТ от поросли.

В 2022 году предполагается провести работы на линиях 5 и 6.

Выпиловку поросли производим своими силами.

Вывоз поросли производит ИП Колье. Вывоз полной нагруженной

машины стоит 4 500 р.

-8-

11. Приложение

1    Проект Сметы 2022 г.

2    Финансовый план на 2021 г.  со Сметой.

3     Сумма потребления ЭЭ и оплат.

4     Остаток суммы в Банке по месяцам.

5     Оплата в Банк по членским взносам и за потреблённую ЭЭ.

6      Расчёт суммы потребления ЭЭ счётчиками АСКУЭ с модемом.

7      Таблица по Вывозу Мусора с площадок в СНТ «Горизонт» в 2021 г.

8      План по подсыпке линий в СНТ в 2021 г.

9      План по подсыпке линий в СНТ в 2022 г.

10      План установки АСКУЭ на 2022 г.

11      Список участков со счётчиками АСКУЭ 2022 г.

12     Договор Аренды с магазином.

13     Оплата за потери ЭЭ.

14     План Смольнинской и Центральной дорог (Асфальтирование).

15     План по Центральной дороге (мелиорация).

16     Письмо в ОЭК.

17     Сумма по членским взносам.

18    Выпиловка порослей на линиях своими силами.

-9-