Доклад Председателя товарищества.

Первое: должны выполнить работы в 2024-2025 г.  решения Общего Собрания.       Для этого смотрим в Протокол Собрания.

1.   АСКУЭ.

В июле 2024 года мы заключили договор с фирмой Ленэлектро о поставке 30 приборов учёта АСКУЭ.

Монтажник, в июле 2024 г., привёз и установил 29 приборов учёта АСКУЭ.

Всем собственникам, у которых установили счётчики АСКУЭ, были выданы уведомления о том, что с 1 августа 2024 года расчёт потребления ЭЭ проводится со счётчиков АСКУЭ

Все 30 счётчиков работают в штатном режиме.

На сегодняшний день общее количество счётчиков АСКУЭ –

225 штук. Осталось внедрить ещё 10 приборов учёта АСКУЭ

в 2025 г.

Положительные результаты очевидны. Все счётчики я вижу в компьютере и ежемесячно в начале каждого месяца я рассылаю квитанции по оплате за ЭЭ.

Так же каждый садовод видит свой счётчик АСКУЭ в своём компьютере.

Многие Садоводы уже оплачивают за потреблённую ЭЭ вовремя. Но некоторым садоводам мне приходится напоминать информацию об обязательной ежемесячной оплате.

2. Ремонт внутренних дорог

Ежегодно мы производим ремонт наших внутренних дорог.

В этом году мы подсыпали все линии асфальтовой крошкой.

_1_

На это в Смете у нас было заложено 87 500 руб. с рассыпщиками.

Реально потрачено 96 000 р. Дополнительная машина на 9-ю линию. Имеются все документы:

Договор, Акт выполненных работ, таблица с количеством машин на каждую линию с подписями старших по линиям.

3. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ в С Н Т

Внедрение светодиодных ламп на уличное освещение дало возможность максимально использовать их по времени освещения: с начала наступления сумерек и до 1 часа ночи каждый день.

В этом году было улучшено освещение дополнительными

3-мя прожекторами 50 W.

На сегодня количество ламп и прожекторов 125 шт. указаны

в таблице 1.

Общая мощность потребления на уличное освещение и график включения и выключения указано на 2-ой таблице.

4. ЧИСТКА ДОРОГ от ПОРОСЛЕЙ

4.1. Работы на территории ТП

Ежегодно в июле проводим чистку территории работы ТП от поросли, травы и мусора.

В августе повторно проводим работы по чистке территории ТП от поросли, травы и мусора.

4.2 Работы на Смольнинской дороге

Ежегодно проводим чистку порослей и покос травы на обочинах линий при выезде с линий СНТ на Смольнинскую дорогу для

увеличения окна просмотра, проезжающего транспорта слева и справа по Смольнинской дороге

_2_

(в целях исключения аварийных ситуаций).

- Прочистили от ДКР десять линий и части обочин на Смольнинской дороге.

- Полностью прочистили обочину и канаву между 9-ой и 10-ой линий напротив Магазина «Великан».

- Вывезли отходы ДКР с 1-ой и 3-ей линий

4.3 Работы на Октябрьской дороге

- Прочистили канаву и обочину от 10-ой линии до 9-ой линии.

- Прочистили канаву от 1-ой до 4-ой линии

5. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ СМОЛЬНИНСКОЙ ДОРОГИ.

5.1. С 18 июля 2024 г. положили асфальт 1 140 метров от СНТ Строитель до моста у СНТ «Лесное». 
   Выполняли работы фирма ООО «Партнёр СПБ»:
1) Планировка участка дороги под проезд;
2) Укладка геосинтетического материала;
3) Монтаж армирующей геосетки;
4) Устройство основания из ЩПС 0-40 мм;
5) Укладка укладчиком асфальтобетонной смеси (мелкозернистая плотная типа Б) по всей ширине дороги за один проход.
6) Отсыпка обочин ЩПС фр. 0-40 мм

Вся Смольнинская дорога асфальтирована.Теперь не нужно грейдировать каждый раз после дождя. В 2025 г. мы в последний раз соберём на Асфальтирование по 1 500 р. Взносы были рассчитаны сроком на 5 лет.

_3_

6.  СБОР членских ВЗНОСОВ и за потреблённую ЭЭ.

_4_

6.2. Сборы за потреблённую ЭЭ:

Потребление ЭЭ по счётчику на трансформаторной подстанции и

оплата за потреблённую ЭЭ

за 9 месяцев (январь – сентябрь) 2024 года равно:

Есть недобор сумм за потреблённую ЭЭ.

Причина: не вовремя оплачивают за потреблённую ЭЭ.

7. Выпиловка ДКР по всем линиям СНТ.

В Смету я ввёл эту позицию, чтобы в случае ураганных ветров не упало ни одно дерево на сетевые провода и не порвало их, что привело бы к тяжёлым последствиям Садоводам, располагающим на этой линии.

8. Замена сетевых проводов из алюминия на кабель СИП.

В связи со старением алюминиевых проводов провести замену наших сетевых проводов из алюминия на провод СИП.

Наши Провода были установлены в 1986 г. Они ещё могут послужить нам, но они стареют и изоляторы тоже. В изоляторах появились трещины и при осадках появляются большие потери ЭЭ.

Замена сетевых проводов это дорогое мероприятие:

- Фирма Аскольд предлагает проведение работ в несколько этапов на несколько лет.

_5_

В первом году заменить магистральную часть: это замена проводов на Октябрьской дороге.

Стоимость материалов и работы она оценила в 1 500 000 р.

В дальнейшем можно получить субсидию 50 %.

- Другая фирма (Частная) Соколов А.В.- Самозанятый.

Предлагает эту же работу с материалами провести за 450 000 р.

- Ленэнерго может провести эту работу за такую же сумму, как и фирма Аскольд.

Мы должны выбрать: будем менять провода на СИП в этом году или перенесём эту работу на следующий год?

Я предлагаю перенести эту работу на 2026 г. год, а в 2025 г.

мы должны сделать выпиловку ДКР на всех линиях с двух сторон обочин: они должны быть чистыми от порослей. Ни одно дерево не должно быть рядом с сетевыми проводами. Любое падение рядом стоящего дерева на Линии ЛЭП приведёт к длительному восстановлению подачи ЭЭ.

При этой работе все стволы деревьев раздать садоводам, а ветки дробить на щепу.

9. Вывоз мусора.

9.1. В этом году дворник проводил тщательную работу по обработке отходов. Раскрывал все мусорные пакеты, мешки и утрамбовывал. Эта работа занимает много время и сил.

Дворник посещает мусорные площадки по несколько раз в день. И это даёт ощутимые положительные результаты: общая стоимость по вывозу мусора 188 000 р. по Смете 190 000 р.

_6_

10. Проект Сметы на 2025 г.

Предлагаю проект Сметы на 2025 г.

Эта Смета по сути похоже на Смету 2024 г,

но есть изменения:

- Оклад председателю СНТ увеличили на 4 000 р., до

20 000 р.

- Оклад бухгалтеру СНТ увеличили на 2 000 р.

- Ввели в Смету сумму на 10 приборов учёта АСКУЭ.

Сумма 135 400 р.

- Сумму вывоза отходов мусора (ТКО и КГО) установили 210 000 р.

- Ввёли в Смету позицию «Вывоз отходов ДКР»

11. Дата проведения Общего Собрания № 12

Предлагаю провести Очередное Общее Собрание № 12 в Очной форме с Доверенностями 24 мая 2025 г. (суббота) у помещения Правления.

_7_