Отчёт Председателя товарищества.

Первое: должны выполнить в 2022-2023 г.  решения Общего Собрания.       Для этого смотрим в Протокол Собрания.

1.   АСКУЭ.

В июле 2022 года мы заключили договор с фирмой Ленэлектро о поставке 45 приборов учёта АСКУЭ.

Монтажник 19, 21 июля 2022 г. привёз и установил 45 приборов учёта АСКУЭ.

Всем собственникам, у которых установили счётчики АСКУЭ, были выданы уведомления о том, что с 1 августа 2022 года расчёт потребления ЭЭ проводится со счётчиков АСКУЭ

Все 45 счётчиков работают в штатном режиме.

На сегодняшний день общее количество счётчиков АСКУЭ – 180 штук. Осталось внедрить ещё

15 шт. в 2023 г.,

30 шт. в 2024 г.

Положительные результаты очевидны. Все счётчики я вижу в компьютере и ежемесячно в начале каждого месяца я рассылаю квитанции по оплате за ЭЭ.

Так же каждый садовод видит свой счётчик АСКУЭ в своём компьютере.

Многие Садоводы уже оплачивают за потреблённую ЭЭ вовремя. Но некоторым садоводам мне приходится напоминать информацию об обязательной ежемесячной оплате.

_1_

2. Ремонт внутренних дорог

Ежегодно мы производим ремонт наших внутренних дорог.

В этом году мы подсыпали дороги щебнем и 1-ую линию

асфальтовой крошкой.

На это в Смете у нас было заложено 60 000 руб.

5 машин по 12 000 с рассыпщиками).

Реально потрачено 107 500 руб.: 7 машин по 13 500 рублей

Щебень - 11 500 рублей и рассыпщики 2 человека – 2 000 рублей.

и одна машина с асфальтовой крошкой 11 000 и 2 000 рассыпщики.    Перерасход 47 500 р. закрываем суммой с аренды магазина

26 500 рублей и суммой возврата долгов по членским взносам за прошедшие года. Имеются все документы:

Договор, Акт выполненных работ, таблица с количеством машин на каждую линию с подписями старших по линиям.

3. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ в С Н Т

Внедрение светодиодных ламп на уличное освещение дало возможность максимально использовать их по времени освещения:

с начало наступления сумерек и до 1 часа ночи каждый день.

В этом году было улучшено освещение дополнительными 10-ю прожекторами в 20 и 30 W.

На сегодня количество ламп и прожекторов 122 шт. указаны

в таблице 1.

Общая мощность потребления на уличное освещение и график включения и выключения указано на 2-ой, 3-ей таблицах.

_2_

4. ЧИСТКА КАНАВ ОТ ПОРОСЛЕЙ

4.1. Выпиловка порослей на линиях и брошенных участках своими силами.

11 августа 2022г. выпиливали поросль на обочинах линии № 6 вдоль участков №№ 200-207.

Высокорослые деревья укладывали с помощью верёвки.

Работали: Смирнов А.М. и Неупокоев Алексей – старший по 6-ой линии.

26 августа 2022 г. выпиливал деревья на обочине под сетевыми проводами на 7-ой линии:

№ 260 – 2 часов, работал Смирнов А.М.

27 августа 2022

№ 257 --6 часов, работал Смирнов А.М.

28 августа 2022

№ 360 – 1 часа, работали Смирнов А.М. и Кулеш Т.И.

В июле, августе 2022 г. выпиливали деревья под сетевыми проводами на 10-ой линии на брошенных участках:

№ 341, 342 – 5 часов, работал Смирнов А.М.

№ 352 --3 часа, работали Смирнов А.М. и Максакова Т.В.

№ 357 – 4 часа, работали Смирнов А.М. и Максакова Т.В.

№ 358 – 4 часа, работали Смирнов А.М. и Максакова Т.В.

4.2. Чистка от порослей на Октябрьской дороге.

25 августа 2022 г. пилили деревья между 9 и 10 линиях.

27 – 30 августа 2022 г. спилили деревья между 8 и 9 линиях.

3, 5, 6-9 сентября 2022 г. – спилили деревья между 7 и 8 линиях.

Работали: Смирнов А.М. и Максакова Т.В.

-3-

4.3.  Работы на территории ТП

23 июля проводились работы по чистке территории ТП от поросли, травы и мусора.

11 августа повторно проводились работы по чистке территории ТП от поросли, травы и мусора.

Спилили несколько высоких деревьев рядом с подстанцией,

угрожающие обрывом проводов при падении.

Работы проводили садоводы Смирнов А.М. и Максакова Т.В.

Помогал Смирнов Ю.А.

4.4 Чистка от порослей на пожарном водоёме на 2-ой линии.

2, 3 сентября   выпилил 12 деревьев на берегу водоёма

Работал Смирнов А.М.

4.5 Чистка порослей и покос травы на обочинах при выезде с линий на Смольнинскую дорогу.

Прочистил десять линий и части обочин на Смольнинской дороге.

Работал Смирнов А.М.

(Выписка из ФЗ-217)

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ И КОНТРОЛЬ

ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 16. Органы товарищества и ревизионная комиссия (ревизор)

1. Высшим органом товарищества является общее собрание членов товарищества.

2. В товариществе создаются единоличный исполнительный орган (председатель товарищества) и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление товарищества).

Поэтому некоторые незначительные работы я решил провести без собрания членов правления. (Пункты 5, 6, 7)

-4-

5. ДОРОЖНЫЙ ЗНАК «ТУПИК»

5.1. 15 июля установил 9 дорожных знаков «Тупик»

на въездах всех линий со Смольнинской дороги.

На всех линиях (кроме 4-ой) установил знаки Смирнов А.М.

(Стоимость 10 дорожных знаков – 17 000 р.)

6. РЕМОНТ КРЫШИ ПРАВЛЕНИЯ

6.1.   Отремонтировал крышу помещения правления

17 сентября покрыл рубероидом часть крыши.

(бесплатно)

Работал Смирнов А.М.

7. РЕМОНТ ДОРОГИ на ЛИНИИ 0

7.1. В сентябре отремонтировали дорогу на линии 0:

- вынули грунт от канавы уч. 5 до конца дороги;

- уложили трубу и закопали песком.

(10 000 р. – стоимость металлопластиковая труба

и 10 000 работа и песок).

8. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ СМОЛЬНИНСКОЙ ДОРОГИ.

8.1. С 23 по 25 августа 2022 г. положили асфальт 1 000 метров от СНТ Строитель-2 до 2-ой линии СНТ Связист. В 2023 году асфальт положат ещё 1 000 м. до 2-ой линии СНТ «Строитель». Дорога вдоль нашей границы СНТ будет полностью асфальтирована. Взнос такой же 375 000 р.

_5_

9.  СБОР ВЗНОСОВ и за потреблённую ЭЭ.

9.1.  По членским взносам:

Представляю информацию по сбору членских, целевых взносов

за 10 месяцев (май 2022 г. по март 2023 г.):

Кол. Собств., оплативших взносы: 243 собственников.

Сдали на Асфальт 243 х 1500 = 364 500 р.

Сумма сбора за 2022 г. равна:                                          1 822 500 р.

По Смете на 2022 год общая сумма сбора                1 950 000 р.

Надо добрать:

членские: 1 950 000 - 1 822 500            = 127 500 р.

и взнос за Асфальт: 375 000 – 364 500            = 10 500 р.

Сумма сбора долга за 2017-2021 год равна           = 61 000 р.

9.2. Сборы за потреблённую ЭЭ:

Потребление ЭЭ по счётчику на трансформаторной подстанции (ТП)

за 10 месяцев (май 2022 г. по март 2023 г.)           = 943 765 р.

Собрано денег за потреблённую ЭЭ за этот период:         = 861 990 р.

Недобор: = 82 000 р.

Причина: не вовремя оплачивают за потреблённую ЭЭ.

_6_

10. Разработка и опытная эксплуатация Сайта

www.gorizont-snt.ru

На Сайте располагается различная информация для членов СНТ: протоколы всех общих собраний, докладов с 2015 г. и прочее.

В дальнейшем на этом сайте будут выставляться документы для Заочного      Общего собрания и проводится электронное голосование.

Ежегодная сумма обслуживания сайта – 3 000 р. Небольшая сумма, поэтому в Смете за 2023 г. я не выделил позицию для Сайта, будем оплачивать её из непредвиденных расходов.

22 апреля 2023 г. на сайте я расположил эту информацию: протокол

СП – 32.

_7_