Доклад Председателя товарищества.

Первое: должны выполнить в 2025-2026 г.  решение Общего Собрания.       Для этого смотрим в Протокол Собрания.

1.   АСКУЭ.

В июле 2025 года мы заключили договор с фирмой Ленэлектро о поставке 10 приборов учёта АСКУЭ.

Монтажник, в июле 2025 г., привёз и установил 08 приборов учёта АСКУЭ. Два прибора учёта оставил в резерве.

Всем собственникам, у которых установили счётчики АСКУЭ, были выданы уведомления о том, что с 1 августа 2025 года расчёт потребления ЭЭ проводится со счётчиков АСКУЭ

Все 08 счётчиков работают в штатном режиме.

На сегодняшний день общее количество счётчиков АСКУЭ –

232 штук.

Положительные результаты очевидны. Все счётчики я вижу в компьютере и ежемесячно в начале каждого месяца я рассылаю квитанции по оплате за ЭЭ.

Так же каждый садовод видит свой счётчик АСКУЭ в своём компьютере.

Многие Садоводы уже оплачивают за потреблённую ЭЭ вовремя. Но некоторым садоводам мне приходится напоминать информацию об обязательной ежемесячной оплате.

2. Ремонт внутренних дорог

Ежегодно мы производим ремонт наших внутренних дорог.

В этом году мы подсыпаем все линии асфальтовой крошкой.

_1_

На это в Смете 2025 г. у нас было заложено 150 000 руб. с рассыпщиками.

Реально потрачено 150 000 р. Имеются все документы:

Договор, Акт выполненных работ, таблица с количеством машин на каждую линию с подписями старших по линиям.

3. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ в С Н Т

Внедрение светодиодных ламп на уличное освещение дало возможность максимально использовать их по времени освещения: с начала наступления сумерек и до 1 часа ночи каждый день.

В этом году было улучшено освещение дополнительными

3-мя прожекторами 50 W.

На сегодня количество ламп и прожекторов 125 шт. указаны

в таблице 1.

Общая мощность потребления на уличное освещение и график включения и выключения указано на 2-ой таблице.

В марте 2026 г. наши Электрики реконструировали систему уличного освещения. Перевели таймер включения на ТП и поставили Автоматические выключатели, подключили Счётчик потребления ЭЭ уличного освещения.

4. ЧИСТКА ОБОЧИН ДОРОГ от ПОРОСЛЕЙ

4.1. Работы на территории ТП

Ежегодно в июле-октябре проводим чистку территории работы ТП от поросли, травы и мусора.

4.2 Работы на Смольнинской дороге

Ежегодно проводим чистку порослей и покос травы на обочинах линий при выезде с линий СНТ на Смольнинскую дорогу для увеличения окна просмотра, проезжающего транспорта слева и справа по Смольнинской дороге

_2_

(в целях исключения аварийных ситуаций).

- Прочистили от ДКР десять линий и части обочин на Смольнинской дороге.

- Полностью прочистили обочину и канаву между 9-ой и 10-ой линий напротив Магазина «Великан».

4.3 Работы по выпиловке ДКР на обочинах линий.

На всех линиях были проведены работы по спиливанию ДКР. Помогали ст. по линиям.

Акты по выпиловке ДКР имеются.

- Вывезли отходы ДКР с 1-ой и 0-ой линий

4.4 Работы на Октябрьской дороге

- Прочистили канаву и обочину от 1--ой до 9-ой линий.

5. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ СМОЛЬНИНСКОЙ ДОРОГИ.

5.1. С 18 июля 2025 г. положили второй слой асфальта.
   Выполняли работы фирма ООО «Партнёр СПБ»:
1) Планировка участка дороги под проезд;
2) Укладка геосинтетического материала;
3) Монтаж армирующей геосетки;
4) Устройство основания из ЩПС 0-40 мм;
5) Укладка укладчиком асфальтобетонной смеси (мелкозернистая плотная типа Б) по всей ширине дороги за один проход.
6) Отсыпка обочин ЩПС фр. 0-40 мм

Вся Смольнинская дорога асфальтирована. Теперь не нужно грейдировать каждый раз после дождя. В 2025 г. мы в последний раз собрали на Асфальтирование по 1 500 р. Взносы были рассчитаны сроком на 5 лет.

6.  Долги по членским ВЗНОСАМ и за потреблённую ЭЭ.

_3_

6.2. Долги и Сборы за потреблённую ЭЭ:

Потребление ЭЭ по счётчику на трансформаторной подстанции и

оплата за потреблённую ЭЭ

за 12 месяцев (январь 2025 г. – декабрь 2025 г.) равно:

Начислено = 1 562 800 р.   Оплачено = 1 368 129 р.     Долг = 174 671 р.

Есть недобор сумм за потреблённую ЭЭ.

Причина: не вовремя оплачивают за потреблённую ЭЭ.

_5_

7. Утилизация ДКР по всем линиям СНТ.

Производим выпиловку ДКР, чтобы в случае ураганных ветров не упало ни одно дерево на сетевые провода и не порвало их, что привело бы к тяжёлым последствиям Садоводам. И отходы ДКР Утилизируем: вывозим на машине, сжигаем или дробим на дробильной машине.

8. Замена сетевых проводов из алюминия на кабель СИП.

В связи со старением изоляторов и алюминиевых проводов необходимо провести замену наших сетевых проводов из алюминия на провод СИП (Самонесущий изолированный провод).

Наши Провода были установлены в 1986 г. Они ещё могут послужить нам, но они стареют и изоляторы тоже. В изоляторах появились трещины и при осадках появляются большие потери ЭЭ.

Замена сетевых проводов это дорогое мероприятие:

- Фирма Аскольд предлагает проведение работ в несколько этапов на несколько лет.

В первом году заменить магистральную часть: это замена проводов на Октябрьской дороге.

Стоимость материалов и работы фирма оценила в 1 500 000 р.

В дальнейшем можно получить субсидию 50 %.

- Другая фирма (Частная) Соколов А.В.- Самозанятый.

Предлагает эту же работу с материалами провести за 450 000 р.

- Ленэнерго может провести эту работу за такую же сумму, как и фирма Аскольд.

_6_

Мы должны выбрать: будем менять провода на СИП в 2026 году или не будем?

Я предлагаю начать эту работу с 2026 г.

Для этого мы должны сделать выпиловку ДКР на всех линиях с двух сторон обочин: они должны быть чистыми от порослей. Ни одно дерево не должно быть рядом с сетевыми проводами. Любое падение, рядом стоящего дерева на Линии ЛЭП, приведёт к длительному восстановлению подачи ЭЭ.

При этой работе все стволы деревьев распилить на чурки и раздать садоводам, а ветки сжигать, дробить на щепу или вывозить на машинах.

9. Вывоз мусора.

9.1. Дворник проводит тщательную работу по обработке отходов. Раскрывает все мусорные пакеты, мешки и утрамбовывает мусор в контейнерах. Эта работа занимает много время и сил.

Дворник посещает мусорные площадки по несколько раз в день. И это давало ощутимые положительные результаты. Но в этом году общая стоимость по вывозу мусора ТКО и КГО, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 48 000 р. Т.е. СНТ заплатила в этом

году за вывоз мусора ТКО = 208 744 р. и КГО = 54 000 р.,

ИТОГО = 262 744 р., а по Смете = 210 000 р. Перерасход = 52 744 р.

_7_

_8_

Финансовый план 2025 г.

Анализ данных позволяет сделать вывод о неточности прогнозирования сумм начисления по некоторым позициям. Необходимо несколько увеличивать суммы, что бы не было перерасхода. Исчезла «Финансовая подушка».

10. Проект Сметы на 2026 г.

Предлагаю проект Сметы на 2026 г.

Смета, по сути, похоже на Смету 2025 г,

но есть изменения:

- Увеличились оклады: председателю СНТ увеличил на 10 000 р., (до МРОТ - минимального размера оплаты труда) Бухгалтеру на 3 000 р., Дворнику на 2 000 р. (До полставки половины суммы МРОТ).

- Сумму вывоза отходов мусора (ТКО и КГО) - увеличил до 340 000 р. Уплотнять ногами, залезая в контейнер – нельзя. Это вредно для здоровья.

_9_

- Сменил название в Смете позицию «Утилизация отходов ДКР» - на «Спил и Утилизация отходов ДКР. Чистка канав. Покос»

11. Редакция Устава.

В мае 2026 г. на ОС будет представлен

отредактированный Устав для его принятия с текстами

новых ФЗ на сегодняшний день.

12. Брошенные участки.

В этом году будет проводится работа по Брошенным участкам.

Поиск правообладателей этих участков и «выбивание» долгов по членским и целевым взносам за несколько лет с Пенями. Подготовлен пакет Документов Должников (40 членов СНТ).

13. Дата проведения

Общего Собрания № 13

Очередное (перевыборное) Общее Собрание № 13 провести

в очной форме с Доверенностями.

23 мая 2026 г.  в 12-00

(суббота) у помещения Правления

Председатель Товарищества                             Смирнов А.М

_10_